Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto Reparte+ busca facilitar el proceso de distribución y control de gastos compartidos entre personas que realizan viajes o actividades grupales. A través de una aplicación móvil multiplataforma, los usuarios pueden registrar, dividir y consultar gastos de forma rápida y transparente, eliminando los errores y malentendidos comunes al compartir costos. Entre los principales avances se destacan: - Desarrollo de los módulos Registrar Gasto, Editar Gasto, Eliminar Gasto y Escanear Boleta, completamente funcionales e integrados al backend en AWS. - Implementación de notificaciones automáticas por correo electrónico (recordatorio y confirmación de pago) mediante AWS SES y Lambda. - Incorporación del módulo Exportar Gastos en PDF, permitiendo generar reportes visuales desde la app. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general Facilitar el proceso de distribución de gastos de viajes mediante una aplicación móvil. Objetivos específicos - Mejorar la experiencia en eventos donde se requieran compartir los gastos. - Terminar con los malos entendidos entre las personas que compartan los viajes. - Reducir el tiempo de distribución de gastos en grupo. - Llevar el control de los gastos que se establezcan en cada evento. - Eliminar los errores de dividir cuentas manualmente, sobre todo en grupos grandes. - Consultar desde cualquier lugar cuánto deben o cuánto les deben. - Distribuir automáticamente cuánto debe pagar cada persona. - Garantizar que cada persona pague lo que realmente le corresponde, evitando desequilibrios. |
| Metodología | El desarrollo se realiza bajo el marco ágil Scrum, organizando las tareas en sprints planificados y gestionados con Jira. |
| Evidencias de avance | Las evidencias del proyecto se presentan en las demostraciones (demos) realizadas durante cada instancia de presentación del APT, donde se exponen los avances funcionales y operativos de la aplicación Reparte+. En estas demos se muestra el funcionamiento real de los módulos desarrollados: - Registro, edición y eliminación de gastos. - Escaneo de boletas. - Notificaciones automáticas por correo. - Generación de reportes en PDF. - Flujo completo de creación de grupos y autenticación de usuarios. Estas presentaciones permiten evidenciar en tiempo real la correcta ejecución del proyecto, el cumplimiento de los objetivos y la aplicación práctica de las competencias de la carrera. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma | Implementación del módulo de autenticación y registro de usuarios | AWS Cognito, Amplify, React Native | 2 semanas | Sebastián Tapia | Integración completa con AWS | Finalizado | N/A |
| Diseñar interfaces de usuario funcionales y usables | Creación del prototipo y diseño UI en Figma | Figma, Canva | 1 semana | Ignacio Ramos | Diseño aplicado a la app | Finalizado | N/A |
| Gestionar datos en entornos cloud | Configuración de base de datos PostgreSQL y endpoints API | AWS RDS, Postman, Axios | 2 semanas | Luis González | Estructura y endpoints definidos | Finalizado | N/A |
| Implementar funcionalidades de registro y edición de gastos | Desarrollo de pantallas RegistrarGasto y EditarGasto | React Native, Expo, Axios | 3 semanas | Sebastián Tapia/Ignacio Ramos | Validaciones y edición funcional | Finalizado | N/A |
| Desarrollar módulo de eliminación de gastos | Eliminar gastos en registros existentes | React Native, Axios, PostgreSQL | 2 semanas | Sebastián Tapia | Pruebas superadas | Finalizado | N/A |
| Desarrollar módulo de escaneo de boletas | Escanear boleta de gastos y vincularla al registro | Expo ImagePicker, AWS S3 | 2 semanas | Sebastián Tapia | Módulo funcional y probado | Finalizado | N/A |
| Desarrollar módulo de notificaciones automáticas | Recordatorio y confirmación de pago por correo | AWS SES, Lambda | 2 semanas | Ignacio Ramos | Correos automáticos funcionando | Finalizado | N/A |
| Generar reportes de gastos exportables | Crear exportación de gastos en PDF | React Native, PDFMake | 2 semanas | Sebastián Tapia | Generación PDF operativa | Finalizado | N/A |
| Colaborar en equipos multidisciplinarios | Reuniones de seguimiento y gestión ágil | Jira, Discord, Google Meet | Diario | Todo el equipo | Excelente coordinación y avance | Finalizado | N/A |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Organización efectiva mediante Jira y revisión semanal de avances. - Uso de herramientas colaborativas (GitHub, Discord, Google Meet). - Distribución clara de responsabilidades entre los integrantes. Dificultades: - Inicialmente hubo demoras en la configuración de credenciales AWS y permisos de API. - Problemas menores de compatibilidad entre versiones de librerías Expo. Acciones tomadas: Se actualizaron dependencias y se implementaron revisiones cruzadas de código. Esto permitió mantener el proyecto sin retrasos en el sprint final del Release1.

Actividades ajustadas o eliminadas: No fue necesario eliminar actividades del plan original. Se realizaron ajustes menores en validaciones de formularios y fechas dentro del flujo de gastos, mejorando la experiencia de usuario y la consistencia de los datos

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No existen actividades pendientes ni retrasadas. Todas las funcionalidades planificadas para la Fase 2 se encuentran completadas y probadas exitosamente.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.