Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Reparte+ |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | En este Proyecto APT trabajamos principalmente áreas de desempeño asociadas a la carrera de Ingeniería en Informática mención Desarrollo de Software, tales como: - Desarrollo de aplicaciones móviles. - Desarrollo de soluciones de software (front y back-end). - Desarrollo Cloud Native e integración de servicios en la nube. - Gestión y administración de bases de datos. - Ingeniería de software e ingeniería de requisitos. - Evaluación y gestión de proyectos de software con metodologías ágiles. - Seguridad y calidad en el desarrollo de software. - Trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios. |
| Competencias | Las competencias del perfil de egreso y del plan de estudios que abordamos en este Proyecto APT fueron: - Diseñar y desarrollar soluciones de software que resuelvan problemas reales, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software. - Desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma, utilizando frameworks modernos (React Native / Expo). - Gestionar datos en entornos cloud, a través de bases de datos y servicios desplegados en AWS. - Implementar arquitecturas cloud usando servicios como Lambda, API Gateway, RDS, S3, Cognito, SES y herramientas de monitoreo. - Aplicar marcos de trabajo ágiles (Scrum) para organizar el desarrollo del proyecto en sprints y gestionar tareas con Jira. - Diseñar interfaces de usuario funcionales y usables, a partir de prototipos en herramientas como Figma. - Trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios, comunicándonos efectivamente y gestionando el proyecto de forma conjunta. - Integrar criterios de calidad, seguridad y monitoreo en el ciclo de vida de la solución. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Reparte+ nace a partir de un problema muy cotidiano: cuando se realiza un viaje, una salida o un evento grupal, suele ser complejo organizar y repartir los gastos de forma clara y justa. En la práctica, muchas veces se termina anotando en papeles, en chats o en notas del celular, lo que genera errores de cálculo, confusiones, malos entendidos e incluso conflictos entre personas cercanas. Nuestro proyecto se sitúa en el contexto de eventos y viajes grupales en Chile, pero su enfoque es generalizable a cualquier lugar donde varias personas compartan gastos. Los principales usuarios son jóvenes y adultos que viajan con amigos, familiares o compañeros de trabajo, organizan celebraciones, paseos, carretes, cumpleaños u otros eventos donde se comparte el costo. Desde la perspectiva de la profesión, el proyecto es relevante porque: - Se alinea con la transformación digital y la necesidad de herramientas que resuelvan problemas concretos del día a día. - Permite aplicar competencias clave del Ingeniero en Informática con mención Desarrollo de Software, como diseño de soluciones, desarrollo mobile, cloud computing, integración de servicios, seguridad y monitoreo. - Simula un contexto muy similar al de un proyecto real en la industria, tanto a nivel técnico como organizacional. El aporte de valor de Reparte+ es que ofrece: - Registro claro y ordenado de gastos por grupo/evento. - Cálculo automático de cuánto debe pagar cada persona. - Eliminación de cálculos manuales, reduciendo errores y malentendidos. - Escaneo de boletas mediante IA para acelerar el registro. - Envío de correos automáticos de recordatorio y confirmación de pago. - Reportes exportables en PDF, útiles como respaldo o evidencia. Aunque el proyecto se encuentra en etapa de prototipo académico, su diseño, arquitectura y alcance se aproximan a cómo funcionaría una solución profesional en el mercado. |
| 2. Objetivos | Objetivo general - Facilitar el Proceso de distribución de gastos en eventos mediante una aplicación móvil Objetivos específicos - Mejorar la experiencia en eventos donde se requieran compartir los gastos. - Terminar con los malentendidos entre las personas que compartan los viajes. - Reducir el tiempo de distribución de gastos en grupo. - Llevar el control de los gastos que se establezcan en cada evento. - Eliminar los errores de dividir cuentas manualmente, sobre todo en grupos grandes. - Cada persona paga lo que realmente le corresponde, sin que alguien termine “poniendo más” de lo necesario. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del Proyecto APT utilizamos el marco de trabajo ágil Scrum, organizando las tareas en sprints y gestionando el avance mediante Jira. Esto nos permitió planificar de manera ordenada, priorizar funcionalidades, revisar avances en forma regular y adaptarnos a ajustes durante el proceso. Fases y procedimientos Las principales fases que seguimos como equipo fueron: - Definición del problema, alcance y requerimientos - Levantamiento del “dolor” asociado a los gastos compartidos. - Identificación de funcionalidades mínimas necesarias para el MVP (creación de grupos, registro de gastos, cálculo de saldos, escaneo de boletas, notificaciones, reportes, etc.). - Diseño UI/UX - Diseño de la experiencia de usuario y de las principales pantallas en Figma, considerando flujos sencillos y entendibles para personas no técnicas. - Diseño de arquitectura y modelo de datos - Definición de la arquitectura del software basada en servicios de AWS. - Diseño del modelo de datos en PostgreSQL para gestionar usuarios, grupos, gastos, pagos y boletas. - Implementación frontend (aplicación móvil) - Desarrollo de la app con React Native / Expo. - Implementación de pantallas como: Crear Grupo, Registrar Gasto, Editar Gasto, Eliminar Gasto, Escanear Boleta, Ver Detalle del Grupo, Exportar PDF, entre otras. - Implementación backend y servicios cloud - Creación de endpoints y lógica en AWS Lambda y exposición vía API Gateway. - Gestión de datos con AWS RDS (PostgreSQL). - Almacenamiento de boletas en AWS S3. - Autenticación de usuarios con AWS Cognito. - Envío de correos automáticos (recordatorio y confirmación de pago) con AWS SES. - Integración de IA - Uso de AWS Bedrock para el análisis y escaneo de boletas, facilitando el registro de gastos a partir de imágenes. - Pruebas, monitoreo y seguridad - Pruebas funcionales de los módulos desarrollados. - Monitoreo y seguridad operativa con CloudWatch, GuardDuty y CloudTrail. - Demos y retroalimentación - Presentación periódica del avance mediante demos. - Ajustes a partir de comentarios de docentes y del propio equipo. Pertinencia de la metodología Scrum fue pertinente porque: - Permitió un trabajo iterativo e incremental, entregando valor en cada sprint. - Facilitó la colaboración y comunicación entre los integrantes del equipo. - Ayudó a priorizar tareas críticas (como la integración con AWS y la estabilidad del flujo de gastos) y a gestionar imprevistos (por ejemplo, problemas de credenciales o librerías). En resumen, la metodología se ajusta directamente a lo que se espera de proyectos de software modernos en el campo de la Ingeniería en Informática. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades del Proyecto APT Como equipo, el desarrollo del proyecto contempló las siguientes etapas principales: - Definición del problema, objetivos y alcance del MVP. - Diseño de prototipos de interfaz en Figma para las pantallas clave de la app. - Configuración de la base de datos en AWS RDS (PostgreSQL) y definición del modelo de datos. - Implementación del módulo de autenticación y registro de usuarios con AWS Cognito. - Desarrollo de los módulos de Registrar Gasto, Editar Gasto y Eliminar Gasto. - Implementación del módulo de Escanear Boleta y vínculo con el flujo de gastos. - Desarrollo del módulo de notificaciones automáticas por correo (recordatorio y confirmación de pago) con AWS SES y Lambda. - Implementación del módulo de Exportar Gastos en PDF, permitiendo generar reportes desde la app. - Integración del flujo completo: creación de grupo → registro de gastos → escaneo de boleta → cálculo de saldos → evidencias (PDF/correos). - Monitoreo y seguridad con servicios de AWS. - Preparación de la presentación final y demos del funcionamiento del sistema. Facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT Entre los factores que facilitaron el desarrollo del proyecto destacan: - Uso de Jira para organizar el trabajo por sprints y tener claridad del estado de cada tarea. - Herramientas colaborativas como GitHub, Discord y Google Meet, que ayudaron a coordinar el trabajo en equipo. - Distribución clara de responsabilidades según fortalezas de cada integrante (por ejemplo, uno más enfocado en frontend, otro en backend y otro en base de datos). - Experiencia previa en React Native y en algunos servicios de AWS, lo que aceleró la implementación. Dificultades en el desarrollo del Proyecto APT También enfrentamos algunas dificultades, tales como: - Demoras iniciales en la configuración de credenciales y permisos de AWS, lo que afectó momentáneamente el despliegue de ciertos servicios. - Problemas menores de compatibilidad entre versiones de librerías de Expo y dependencias asociadas, que exigieron investigar y probar alternativas. - Ajustes frecuentes en el flujo de datos (por ejemplo, validaciones de montos y fechas) para mantener la consistencia entre la aplicación móvil y el backend. Ajustes realizados Para superar estas dificultades y cumplir con los objetivos, realizamos los siguientes ajustes: - Actualización y alineación de versiones de dependencias de Expo y otras librerías utilizadas. - Documentación interna de la configuración de AWS (credenciales, roles, permisos) para evitar errores repetitivos. - Mejoras en las validaciones de formularios (montos, fechas, participantes) y en el flujo de gastos, asegurando datos más consistentes y una mejor experiencia para el usuario. - Ajustes menores en la interfaz para presentar de forma más clara los saldos y deudas entre participantes. No fue necesario eliminar actividades del plan original; los cambios fueron principalmente de afinación y mejora del producto. |
| 5. Evidencias | Las evidencias que permiten visualizar y comprender el desarrollo y los resultados finales del Proyecto APT incluyen: - La aplicación móvil Reparte+ en funcionamiento, con los siguientes módulos: - Creación, edición y eliminación de grupos. - Registro, edición y eliminación de gastos. - Cálculo y visualización automática de saldos por participante. - Escaneo de boletas asociadas a los gastos. - Generación de reportes de gastos en PDF. - Envío de correos automáticos de recordatorio y confirmación de pago. - Las demos realizadas en las distintas instancias evaluativas, donde se mostró el flujo completo de la aplicación y su integración con los servicios de AWS. - La presentación final (PPT) de Reparte+, donde se evidencian: - La descripción del problema y la solución propuesta. - El objetivo general y los objetivos específicos. - El alcance y las limitaciones del proyecto. - La arquitectura del software y el modelo de datos. - Las tecnologías utilizadas y los resultados obtenidos. Estas evidencias permiten a terceros comprender las distintas etapas del Proyecto APT y el estado final del prototipo desarrollado por el equipo. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte del Proyecto APT en el desarrollo de nuestros intereses profesionales Como equipo, el desarrollo de Reparte+ nos permitió acercarnos de manera muy concreta al tipo de trabajo que realiza un Ingeniero en Informática mención Desarrollo de Software: diseño, implementación, despliegue y monitoreo de soluciones tecnológicas que responden a necesidades reales. Este proyecto nos ayudó a: - Confirmar nuestro interés por el desarrollo de aplicaciones móviles y el uso de frameworks modernos. - Profundizar en el desarrollo e integración de soluciones en la nube, trabajando con múltiples servicios de AWS de forma coordinada. - Entender mejor la importancia de la experiencia de usuario (UX/UI) al diseñar una app que debe ser intuitiva para personas que solo quieren “organizar gastos y listo”. - Vivir la experiencia de un proyecto de software de principio a fin, desde la idea hasta una demo funcional, pasando por momentos de prueba, error y mejora. Al inicio de la asignatura, nuestros intereses estaban orientados en general al desarrollo de software. Después de este proyecto, dichos intereses se volvieron más específicos: nos interesa especialmente el desarrollo mobile, la arquitectura cloud, la automatización (IA y notificaciones) y la construcción de productos digitales con impacto real. Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT A partir de lo aprendido y experimentado en este Proyecto APT, nuestras proyecciones laborales como equipo se orientan hacia: - Trabajar como desarrolladores de software en equipos que construyan aplicaciones móviles y web con arquitecturas modernas. - Desempeñarnos en áreas de desarrollo cloud y DevOps, participando en proyectos que utilicen plataformas como AWS para desplegar y escalar soluciones. - Explorar más a fondo la integración de IA aplicada para automatizar tareas como lectura de documentos, análisis de datos y asistencia en procesos. - Participar en proyectos donde podamos tomar roles como desarrollador full stack, desarrollador mobile, ingeniero de software en la nube o incluso, a futuro, líderes de proyectos o Scrum Masters, en línea con las posibilidades del campo laboral de la carrera. - El Proyecto APT no solo nos permitió demostrar competencias técnicas y de trabajo en equipo, sino que también nos ayudó a clarificar qué tipo de proyectos queremos seguir desarrollando y en qué áreas queremos especializarnos dentro de la Ingeniería en Informática. |