|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Nuestro proyecto se gestiona bajo la metodología ágil en el marco Scrum, utilizando JIRA para la planificación, seguimiento y control de tareas. No usamos una carta Gantt tradicional, sino que organizamos el avance a través de sprints, donde cada iteración tiene objetivos claros y entregables definidos. Hasta el momento hemos cumplido con todas las actividades planificadas, salvo una tarea que debió ser trasladada al siguiente sprint por falta de tiempo para completarla. En general, el trabajo ha avanzado según lo esperado gracias a la buena comunicación, la coordinación grupal y el compromiso de todos los integrantes. Las dificultades que surgen se abordan rápidamente en reuniones de equipo, lo que nos ha permitido mantener el ritmo sin retrasos significativos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado de manera colaborativa. Cada vez que surge un inconveniente o imprevisto, se coordina una reunión grupal para discutirlo y definir la mejor estrategia de solución sin afectar el avance general del proyecto. Esta dinámica ha permitido mantener la cohesión del equipo y evitar retrasos mayores. Además, se han implementado ajustes en la priorización de tareas dentro de los sprints para distribuir mejor la carga de trabajo y optimizar los tiempos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma muy positiva. He cumplido con todas las tareas que se me han asignado de manera proactiva, aportando tanto en la parte técnica como en la coordinación del equipo. Me he mantenido comprometido con los plazos y siempre busco soluciones cuando surgen dificultades. Como aspecto a mejorar, podría dedicar más tiempo a la documentación y registro de los avances, para que quede un respaldo más detallado del proceso de desarrollo y de las decisiones tomadas durante cada sprint.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por ahora no tengo inquietudes, ya que todo está funcionando bien y el equipo ha mantenido un ritmo de trabajo constante y coordinado. Me gustaría preguntarle al docente si el ritmo de trabajo que llevamos es el adecuado o si considera que deberíamos acelerar más el avance en las próximas etapas del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no ha sido necesario redistribuir las actividades, ya que todos los integrantes han cumplido de forma equilibrada sus responsabilidades. Sin embargo, para los próximos sprints consideramos incluir algunas nuevas tareas de pruebas y documentación, que podrían asignarse a distintos miembros según su disponibilidad. Esta planificación flexible nos permitirá mantener el flujo de trabajo sin sobrecargar a ningún integrante.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido muy positivo. Destacamos la buena comunicación, el compromiso individual, la disposición para ayudar y el respeto por los tiempos y responsabilidades de cada integrante. La utilización de Scrum ha fortalecido la organización y el seguimiento de tareas, lo que se refleja en la eficiencia de los sprints. Como aspecto a mejorar, podríamos reforzar la documentación compartida y el registro de decisiones técnicas para facilitar la continuidad del proyecto en las siguientes fases.